CryptoBroker  ·  CryptoSim

Projekt-Handout · Abschlusspräsentation (Ende 4. Semester) · Software Engineering · TINF24B4 · DHBW Karlsruhe

Team: Lucas (Backend & DevOps) · Julian (Architektur & DB) · Jonathan (Frontend & UI) · Sara (Anforderungen & QA) · github.com/Lucas-Klein1/CryptoBroker

# Projektziel & Vision

Vision: „Kryptowährungen verstehen und das Handeln üben – ohne echtes Geld zu riskieren.“ CryptoBroker bildet einen echten Krypto-Markt als risikofreie Lernumgebung nach: Live-Kurse von 100 Coins (CoinGecko), virtuelles Startkapital, persönliches Portfolio und Bestenliste. Zielgruppe: Einsteiger, Studierende, Hobby-Trader.

# Statistik

112,75 h Netto-Aufwand (Aufgabenstunden, geteilte Aufgaben einmal gezählt) von 119,5 h geplant – 94 % Auslastung. Erfasst über das GitHub-Scrum-Board.

Stunden pro Disziplin: Anforderungen 5 h · Planung & Entwurf 35 h · Implementierung 61,5 h · Test & Qualitätssicherung 8,5 h · ohne Zuteilung 2,75 h (Summe 112,75 h).

Stunden pro Phase: Konzeption & Ausarbeitung (Sem. 3, Sprints 1–8) 72,75 h · Konstruktion & Abschluss (Sem. 4, Sprints 9–13) 40 h.

Personenstunden: Summe 179 h (Pro-Person-Tabelle unten); die Differenz von 66 h zum Netto-Aufwand entfällt auf gemeinsam bearbeitete Aufgaben – Pair-Programming, Reviews, Walkthrough. Scrum-Board: 54 Items, 52 abgeschlossen.

Stunden pro Person – Personenstunden & Hauptbeiträge (Ø ≈ 44,8 h):

| Person | Stunden | Hauptbeiträge |
| --- | --- | --- |
| Lucas | 46,5 h | Backend (Flask, REST-API, app.py), CI/CD, Docker |
| Julian | 47 h | Datenbankmodelle (SQLite), Service-Layer, Technologiewechsel |
| Jonathan | 43 h | Frontend (HTML/CSS/JS, Chart.js, Templates), UI & Dark Theme |
| Sara | 42,5 h | Anforderungsanalyse (SRS, ASR), Dokumentation, Blog, Testing |

# Demo-Highlights

- Voller Trade-Workflow live: Login (bcrypt) → Dashboard (100 Coins live) → Coin-Detail mit 365-Tage-Chart → Kauf/Verkauf → Portfolio → Bestenliste.

- Drei Eingabemodi beim Trade: nach Euro-Betrag, Menge oder Prozent des Bestands.

- Echte Live-Kursdaten statt Fantasiewerten; Guthaben/Bestände per Event-Sourcing live aus allen Transaktionen berechnet.

# Technologiewechsel: JavaFX → Python/Flask

Start in Sprint 1 mit Java/JavaFX (Desktop). In Sprint 2 bewusster Wechsel zu Python/Flask (Web): klare Frontend/Backend-Trennung, REST, einfache Docker-Verteilung, teamvertraut. Aufwand einmalig ~7 h – Key Learning: Technologie-Risiken früh sichtbar machen; Scrum ermöglichte das flexible Reagieren.

# Architektur & Architekturentscheidungen

Stil: 3-Schichten-Architektur mit MVC-Elementen im Presentation Layer (Client-Server), dokumentiert in arc42. Kernentscheidungen: zentrale database.py als einzige DB-Verbindung · Thin Controller – Fat Service (Logik im Service-Layer) · Session-basierte Authentifizierung.

| Architekturentscheidung (5 ADRs, arc42 Kap. 9) | Begründung |
| --- | --- |
| 3-Schichten statt Monolith | Trennung der Belange, isoliert testbare Logik |
| Flask statt Django/FastAPI | Minimaler Overhead, teamvertraut |
| SQLite statt PostgreSQL | Keine Server-Infrastruktur, leicht austauschbar |
| bcrypt für Hashing | Industrie-Standard, automatischer Salt |
| CoinGecko-API | Kostenlos & zuverlässig statt eigener Datenquelle |

# Datenbank-Design

| Tabelle | Felder | Zweck |
| --- | --- | --- |
| accounts | id (PK), name (unique), pw (bcrypt), created_at | Benutzerkonten |
| transactions | id, acc_id (FK), coin_id (FK), type (BUY/SELL), amount, price, timestamp | Handelsvorgänge |
| coins | id, symbol, name, current_price, market_cap, rank, image | Marktdaten-Cache |
| favorites | acc_id (PK/FK), coin_id (PK/FK) | Watchlist je Nutzer |
| <coin>_history | timestamp_ms (unique), price | Kursverlauf je Coin |

Event-Sourcing: Guthaben und Bestände werden nicht gespeichert, sondern live aus allen Transaktionen berechnet.

# Verwendete Tools, Plattformen & Bibliotheken

| Backend | Frontend | DevOps / Infra | Methodik / Doku |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3 | HTML5 | Docker | Scrum / Agile |
| Flask | CSS3 | GitHub Actions | SRS & ASR |
| Jinja2 | JavaScript | GitHub (VCS) | arc42 + 5 ADRs |
| SQLite | Chart.js | pytest · pytest-cov | Sprint-Blog |
| bcrypt |  | radon | Review-Protokoll |

# Tests, Metriken & CI/CD

Tests: 35 Testfälle grün (33 Unit + 2 Integration), 92 % Coverage auf der Service-Schicht (market_service, Ziel ≥ 80 %). pytest + pytest-cov, isolierte In-Memory-SQLite pro Test. Routen/Templates/API-Sync bewusst ausgenommen.

Metriken (radon, automatisch in CI über 87 Blöcke): Ø zyklomatische Komplexität A (2,68), Wartbarkeitsindex je Modul durchweg grün, ~960 Code-Zeilen (SLOC). execute_trade nach IOSP A (1); die 3 Eingabemodi liegen in place_order (Service), wodurch die /trade-Route nur noch B (7) hat. Bewusst belassener Hotspot: get_leaderboard C (11) – dokumentierter Tradeoff.

CI/CD (GitHub Actions, Trigger: push & PR auf main): 1) Tests (Syntaxcheck, pytest+Coverage, JUnit-Artefakte) → 2) Metriken (radon cc/mi/raw) → 3) Build & Smoke (Docker-Image, Container-Start, Smoke-Test). Stufe 2 & 3 nur nach grünen Tests.

# Clean Code, Refactoring & Review

Prinzipien: SRP, DRY, IOSP, SoC, kleine Funktionen – gezielt an den Komplexitäts-Hotspots. 4+ dokumentierte Refactorings + Design Patterns: execute_trade nach IOSP entflochten; DRY bei Tabellennamen & BUY/SELL-Logik; login_or_register entflochten; @login_required-Decorator (Decorator Pattern).

Review (Walkthrough, 25.05.2026): Rollen Moderator/Vorleser/Protokoll/Zeitwächter; geprüft app.py, market_service, coin_sync_service. 5 Befunde, alle behoben – u. a. DROP TABLE beim Start → INSERT OR REPLACE; duplizierter Login-Check → @login_required-Decorator. Protokoll: docs/review-protocol.md.

# Anwendungsfälle (Auszug)

Implementiert (Demo-Fokus): UC-01 Home · UC-02 Login/Logout · UC-03 Dashboard · UC-04 Coin-Übersicht · UC-05 Coin-Detail · UC-06 Account-Navigation · UC-07 Start via Docker.

Weitere / Backlog: UC-08 Registrieren · UC-09 Virtuelles Guthaben · UC-10 Kaufen/Verkaufen · UC-11 Portfolio · UC-12 Live-Kurse · UC-13 Watchlist · UC-14 Responsive GUI.